OMEGA VETERINARIA & ESTÉTICA

# Plan de release a producción

Runbook técnico y operativo para instalación, configuración, migración, validación y reversa

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Versión del documento | 1.0 |
| Fecha de emisión | 16 de septiembre de 2026 |
| Aplicación | OmegaVet AdminSite |
| Rama / tag objetivo | <COMPLETAR ANTES DEL RELEASE> |
| Commit SHA | <COMPLETAR ANTES DEL RELEASE> |
| Ambiente objetivo | Producción |
| Clasificación | Uso interno — contiene procedimientos operativos, no secretos |

Regla de uso: Este documento se ejecuta como lista controlada. Cada casilla debe acompañarse con evidencia: salida de comando, captura, ticket, consulta SQL o aprobación. Nunca pegar secretos en la evidencia.

Resultado esperado

Una instalación reproducible, con una sola instancia de proceso, base de datos respaldada, integraciones validadas, WhatsApp habilitado de forma gradual y reversa practicable.

# Contenido y modo de ejecución

1. Decisión de salida y bloqueadores

2. Alcance, arquitectura y responsabilidades

3. Calendario de preparación

4. Instalación y endurecimiento del servidor

5. Instalación de Node.js, pnpm, PM2 y dependencias

6. Configuración de .env.produccion

7. PostgreSQL, respaldo, migraciones e inserts obligatorios

8. Configuración de Google, Meta, Claude y correo

9. Nginx, TLS, sesiones, archivos y procesos

10. Procedimiento exacto de despliegue

11. Plan de pruebas

12. Activación gradual de WhatsApp

13. Monitoreo, reversa y cuidado posterior

Apéndices: comandos, SQL, evidencia y fuentes oficiales

## Cómo usar este runbook

1.  Asignar un Release Lead y un canal de coordinación antes de comenzar.

2.  Completar los campos <COMPLETAR> en una copia controlada; no editar valores durante la ventana sin registrar el cambio.

3.  Ejecutar comandos primero en staging con el mismo sistema operativo, Node, pnpm, PostgreSQL y proxy.

4.  Marcar cada casilla y adjuntar evidencia. Una salida distinta a la esperada detiene el paso dependiente.

5.  Aplicar criterios de no-go. No “corregir en caliente” datos o variables sin revisión de dos personas.

## Registro de ejecución

| Campo | Valor de ejecución |
| --- | --- |
| ID de release | <AAAA-MM-DD_NOMBRE> |
| Fecha / hora de inicio | <COMPLETAR> |
| Release Lead | <COMPLETAR> |
| Operador de infraestructura | <COMPLETAR> |
| Responsable de base de datos | <COMPLETAR> |
| Validador operativo Omega | <COMPLETAR> |
| Tag / SHA | <COMPLETAR> |
| Ruta de respaldo | <COMPLETAR> |
| Ticket / bitácora | <COMPLETAR> |

# 1. Decisión de salida y bloqueadores

La recomendación es un release condicionado. El proyecto cuenta con migraciones, pruebas automatizadas y mecanismos de idempotencia, pero no debe abrir tráfico productivo hasta cerrar y evidenciar los puntos siguientes.

| ID | Bloqueador | Condición de cierre |
| --- | --- | --- |
| B-01 | Proxy y sesión segura | Agregar y probar confianza explícita en un único reverse proxy (por ejemplo, app.set('trust proxy', 1) antes de middlewares) y la configuración de sesión compatible con proxy. Sin esto, la cookie secure puede no establecerse detrás de Nginx y el rate limit puede identificar al proxy en vez del cliente. |
| B-02 | Administrador inicial | Corregir el seed para que el usuario inicial quede con tipo_usuario=admin o ejecutar un ajuste SQL revisado. La migración agrega el campo con default usuario; el seed actual no lo especifica. |
| B-03 | Datos operativos para alertas | Crear y validar al menos un Doctor y una persona de Recepción activos, con teléfono válido y notificaciones_alertas=true. Sin destinatarios, las alertas de emergencia o recepción no cumplen el objetivo operativo. |
| B-04 | Integraciones productivas | Tener dominio HTTPS, webhook Meta verificado, plantillas aprobadas, OAuth de Google en modo producción y credenciales de Claude/SMTP con límites y responsables definidos. |
| B-05 | Recuperación | Completar respaldo consistente de PostgreSQL y archivos, verificar el catálogo del dump y ejecutar al menos una restauración de ensayo antes de la ventana. |

## 1.1 Criterios go / no-go

[ ] Todos los bloqueadores B-01 a B-05 están cerrados y tienen evidencia.

[ ] El tag está firmado o protegido, el SHA coincide con el artefacto y CI está en verde.

[ ] Staging fue probado con el mismo esquema de proxy, cookie segura, una instancia PM2 y PostgreSQL 16.

[ ] La migración fue ensayada sobre una copia anonimizada o representativa de producción y su duración está registrada.

[ ] Los respaldos de base de datos y almacenamiento están disponibles y la restauración tiene dueño y tiempo estimado.

[ ] Google, Meta, Anthropic y SMTP tienen responsables disponibles durante la ventana.

[ ] Existe una ventana de observación posterior y no coincide con periodos críticos de atención clínica.

No-go inmediato: Falla de login con cookie segura, error de migración, ausencia de respaldo verificable, duplicación de workers, webhook sin firma válida, falta de destinatarios de emergencia, o imposibilidad de regresar al release anterior.

## 1.2 Restricciones técnicas que gobiernan el release

El proceso web inicia también los jobs periódicos de Google, Meta y WhatsApp. PM2 debe ejecutar exactamente una instancia en modo fork; cluster o múltiples réplicas duplicarían jobs.

El cargador de variables usa dotenv y busca .env en el directorio de trabajo. El archivo solicitado .env.produccion debe mantenerse fuera del repositorio y enlazarse como .env en cada release.

NODE_ENV debe ser exactamente production. El texto produccion no activa cookies seguras ni el comportamiento de producción esperado por las librerías.

El endpoint /health es de vida, no de disponibilidad: responde sin comprobar PostgreSQL ni proveedores. La verificación de release debe incluir consultas explícitas.

El almacenamiento de resultados de laboratorio debe ser persistente y externo al directorio del release; los releases son reemplazables.

# 2. Alcance, arquitectura y responsabilidades

## 2.1 Arquitectura objetivo recomendada

Base de referencia: Ubuntu Server 24.04 LTS x86_64, Nginx con TLS, Node.js 24 LTS, pnpm 11.21.0, PM2 en modo fork con una instancia, PostgreSQL 16 y almacenamiento persistente para resultados. PostgreSQL puede ser administrado, siempre que soporte TLS, respaldos y la extensión funcional requerida por Knex.

Internet

└─ HTTPS 443 → Nginx

├─ /api/whatsapp/alertas/eventos → proxy sin buffering (SSE)

├─ /webhooks/whatsapp           → cuerpo sin modificar

└─ resto                        → 127.0.0.1:3000

└─ Node + Express + jobs embebidos (1 proceso)

├─ PostgreSQL 16

├─ almacenamiento /var/lib/omega-vet/lab-results

├─ Google Calendar / OAuth

├─ Meta WhatsApp Cloud API

├─ Anthropic Claude

└─ SMTP

## 2.2 Directorios estándar

| Ruta | Uso | Permisos recomendados |
| --- | --- | --- |
| /opt/omega-vet/releases/<timestamp-sha> | Código inmutable de cada release | omegavet:omegavet, 0750 |
| /opt/omega-vet/current | Symlink al release activo | enlace controlado por Release Lead |
| /etc/omega-vet/.env.produccion | Variables y secretos | root:omegavet, 0640 o gestor de secretos |
| /var/lib/omega-vet/lab-results | Archivos persistentes de laboratorio | omegavet:omegavet, 0750 |
| /var/lib/omega-vet/.pm2 | Estado y logs de PM2 | omegavet:omegavet, 0750 |
| /var/backups/omega-vet | Backups cifrados y temporales | root:root, 0700 |

## 2.3 Matriz de responsabilidades

| Rol | Responsabilidad principal | Aprobación / evidencia |
| --- | --- | --- |
| Release Lead | Coordina ventana, secuencia, go/no-go y bitácora. | Firma inicio, activación y cierre. |
| Infraestructura | SO, red, DNS, Nginx, TLS, PM2, disco y observabilidad. | Capturas de servicios y puertos. |
| DBA | Backup, migraciones, validaciones SQL y restauración. | Hash/ruta del dump y consultas. |
| Admin Google | Proyecto, OAuth, Calendar, refresh token y reservas. | Evento sincronizado ida/vuelta. |
| Admin Meta | WABA, webhook, tokens, plantillas y número. | Webhook y plantillas aprobadas. |
| Operaciones Omega | Menús, emergencias, recepción, laboratorio y alertas. | UAT firmado. |
| Seguridad / privacidad | Secretos, accesos, logs, respaldos y datos personales. | Revisión de controles. |

## 2.4 Inventario previo

[ ] Dominio productivo y DNS bajo control; certificado TLS emitible.

[ ] Servidor o VM dimensionado; acceso sudo restringido y llaves SSH nominativas.

[ ] Repositorio y tag accesibles desde el mecanismo de despliegue.

[ ] Base PostgreSQL, usuario de aplicación y usuario de backup separados.

[ ] Proyecto Google, WABA Meta, cuenta Anthropic y SMTP corporativo con responsables.

[ ] Números de prueba de WhatsApp separados de clientes reales durante staging.

[ ] Plan de comunicación a Recepción y personal clínico para la ventana.

# 3. Calendario de preparación

| Momento | Actividad | Criterio de término |
| --- | --- | --- |
| T-14 a T-7 días | Provisionar ambientes; cerrar B-01/B-02; inventariar datos; solicitar aprobación de plantillas Meta y OAuth Google. | Infraestructura y dependencias disponibles. |
| T-7 a T-3 días | Ensayar instalación, migración, restore, UAT completo y pruebas de carga/archivos en staging. | Reporte sin defectos críticos. |
| T-2 días | Congelar alcance; generar tag; bajar TTL DNS si aplica; confirmar personal y contactos. | Release candidate inmutable. |
| T-1 día | Backup previo de ensayo; verificar credenciales, capacidad, certificados, plantillas y alertas. | Checklist preflight aprobado. |
| T-60 min | Abrir bitácora; anunciar ventana; confirmar backup y ruta de reversa. | Go inicial firmado. |
| T0 | Instalar release, migrar, probar con router nuevo apagado. | Aplicación base estable. |
| T+30 a 60 min | Activar flujo conversacional para mensajes nuevos; ejecutar UAT WhatsApp. | Sin duplicados ni fallos críticos. |
| T+2 h | Cierre técnico o reversa; mantener observación reforzada. | Decisión documentada. |
| 24 h / 72 h / 7 días | Revisiones de métricas, errores, costos, colas, backups y feedback. | Actas de cuidado posterior. |

## 3.1 Información que debe quedar congelada

[ ] Tag, SHA, versión de Node, versión de pnpm y lockfile.

[ ] Checksum del artefacto o repositorio desplegado.

[ ] Migraciones pendientes y duración esperada.

[ ] Plantillas Meta y sus estados; Calendar ID y páginas públicas de reservación.

[ ] Valores no secretos del .env.produccion y huella/fecha de rotación de secretos.

[ ] Consultas SQL de control y resultados esperados.

[ ] Release anterior compatible para reversa y responsable de activarlo.

# 4. Instalación y endurecimiento del servidor

## 4.1 Sistema operativo y paquetes base

Los ejemplos asumen Ubuntu Server 24.04 LTS. En otro sistema, conservar versiones y controles equivalentes. Ejecutar como administrador de infraestructura, no como la cuenta de la aplicación.

sudo apt update

sudo apt full-upgrade -y

sudo apt install -y git curl ca-certificates xz-utils build-essential \

nginx postgresql-client-16 libreoffice-writer fonts-liberation \

ufw jq unzip

sudo timedatectl set-timezone America/Mexico_City

timedatectl status

sudo systemctl enable --now systemd-timesyncd

[ ] Registrar versión exacta del SO, kernel y paquetes: lsb_release -a; uname -a.

[ ] Confirmar sincronización NTP activa y zona America/Mexico_City.

[ ] Definir política de parches; no hacer upgrade mayor durante la ventana de aplicación.

## 4.2 Usuario de servicio y directorios

sudo useradd --system --create-home --home-dir /var/lib/omega-vet \

--shell /usr/sbin/nologin omegavet

sudo install -d -o omegavet -g omegavet -m 0750 /opt/omega-vet/releases

sudo install -d -o omegavet -g omegavet -m 0750 /var/lib/omega-vet/lab-results

sudo install -d -o omegavet -g omegavet -m 0750 /var/lib/omega-vet/.pm2

sudo install -d -o root -g omegavet -m 0750 /etc/omega-vet

sudo install -d -o root -g root -m 0700 /var/backups/omega-vet

Principio de acceso: El usuario omegavet no debe tener sudo, contraseña interactiva ni permisos sobre respaldos. Nginx no requiere leer archivos de laboratorio porque la aplicación los entrega con autorización.

## 4.3 Red, firewall y superficie expuesta

sudo ufw default deny incoming

sudo ufw default allow outgoing

sudo ufw allow from <RED_ADMIN> to any port 22 proto tcp

sudo ufw allow 80/tcp

sudo ufw allow 443/tcp

sudo ufw enable

sudo ufw status verbose

sudo ss -lntup

[ ] Puerto 3000 no expuesto a Internet; sólo Nginx debe alcanzarlo localmente.

[ ] PostgreSQL no expuesto públicamente. Si es administrado, permitir únicamente la IP/subred de la aplicación y forzar TLS.

[ ] SSH sólo con llaves, usuarios nominativos, sin login de root y con registro de accesos.

[ ] Configurar alertas de disco, CPU, memoria, swap, reinicios y expiración de certificado.

# 5. Node.js, pnpm, PM2 y dependencias del sistema

## 5.1 Node.js 24 LTS

El proyecto declara Node >=24. Para reproducibilidad, usar la versión validada en staging; este runbook propone v24.21.0 como pin de release y exige verificar su SHA256 oficial. Cambiarla sólo mediante un release posterior.

cd /tmp

NODE_VERSION=v24.21.0

curl -fsSLO https://nodejs.org/dist/${NODE_VERSION}/node-${NODE_VERSION}-linux-x64.tar.xz

curl -fsSLO https://nodejs.org/dist/${NODE_VERSION}/SHASUMS256.txt

grep " node-${NODE_VERSION}-linux-x64.tar.xz$" SHASUMS256.txt | sha256sum -c -

sudo tar -xJf node-${NODE_VERSION}-linux-x64.tar.xz -C /usr/local --strip-components=1

node --version

npm --version

[ ] La verificación SHA256 responde OK antes de extraer.

[ ] node --version coincide exactamente con staging.

## 5.2 pnpm 11.21.0

Aunque la documentación actual puede ofrecer una versión mayor, package.json fija pnpm@11.21.0. Instalar esa versión exacta mediante Corepack para respetar el lockfile.

sudo corepack enable

sudo corepack prepare pnpm@11.21.0 --activate

pnpm --version

# Si el binario Node no incluye Corepack:

sudo npm install --global corepack@<VERSION_APROBADA>

sudo corepack enable

sudo corepack prepare pnpm@11.21.0 --activate

[ ] pnpm --version devuelve 11.21.0 tanto para el operador como para el usuario de servicio.

## 5.3 PM2

Instalar una versión explícitamente probada en staging. El ecosystem.config.js actual requiere una sola instancia fork y reinicia por encima de 300 MB. No usar pm2 -i max ni cluster.

sudo npm install --global pm2@<VERSION_PROBADA>

pm2 --version

sudo env PATH=$PATH:/usr/local/bin pm2 startup systemd \

-u omegavet --hp /var/lib/omega-vet

# Ejecutar exactamente el comando adicional que PM2 imprima.

sudo -u omegavet env PM2_HOME=/var/lib/omega-vet/.pm2 pm2 save

systemctl status pm2-omegavet

Logs: Definir rotación mediante journald/logrotate o pm2-logrotate aprobado. Evitar que tokens, cuerpos sensibles, resultados o URLs privadas aparezcan en logs.

## 5.4 LibreOffice y límites de archivos

LibreOffice Writer es dependencia funcional para combinar archivos DOC/DOCX con resultados. Verificarlo con el mismo usuario del proceso. La aplicación permite hasta 10 archivos de 50 MB; Nginx debe aceptar al menos 600 MB por solicitud y el volumen debe soportar el peor caso.

libreoffice --headless --version

sudo -u omegavet libreoffice --headless --version

df -h /var/lib/omega-vet/lab-results

df -i /var/lib/omega-vet/lab-results

# 6. Configuración de .env.produccion

Guardar el archivo fuera del repositorio. El proceso usa dotenv y carga .env desde el directorio actual, por lo que cada release debe enlazar /etc/omega-vet/.env.produccion como .env. El archivo .env.produccion no se copia en artefactos ni backups sin cifrar.

sudo install -o root -g omegavet -m 0640 /dev/null /etc/omega-vet/.env.produccion

sudoedit /etc/omega-vet/.env.produccion

sudo -u omegavet test -r /etc/omega-vet/.env.produccion

sudo -u omegavet ln -sfn /etc/omega-vet/.env.produccion \

/opt/omega-vet/releases/<RELEASE>/.env

readlink -f /opt/omega-vet/releases/<RELEASE>/.env

Seguridad: No usar .env.localhost en producción, no hacer commit del archivo, no ejecutar cat en sesiones grabadas y no copiar secretos a tickets. Mantener propietario, fecha de rotación y procedimiento de revocación.

## 6.1 Plantilla completa sin secretos

# Entorno base

NODE_ENV=production

PORT=3000

LOG_LEVEL=info

OMEGA_TIMEZONE=America/Mexico_City

# PostgreSQL

DB_HOST=<HOST_PRIVADO_O_FQDN>

DB_PORT=5432

DB_NAME=omega_vet

DB_USER=omega_app

DB_PASSWORD=<SECRETO>

# Sesiones y archivos

SESSION_SECRET=<SECRETO_ALEATORIO_DE_AL_MENOS_48_BYTES>

LABS_RESULT_FILE_STORAGE=/var/lib/omega-vet/lab-results

# Administrador inicial — sólo bootstrap de base vacía

ADMIN_USERNAME=<USUARIO_ADMIN>

ADMIN_PASSWORD=<SECRETO_TEMPORAL>

ADMIN_NOMBRE=<NOMBRE>

ADMIN_APELLIDOS=<APELLIDOS>

ADMIN_EMAIL=<CORREO>

# Google Calendar

GOOGLE_CLIENT_ID=<CLIENT_ID>

GOOGLE_CLIENT_SECRET=<SECRETO>

GOOGLE_REFRESH_TOKEN=<REFRESH_TOKEN>

GOOGLE_CALENDAR_ID=<ID_CALENDARIO_INTERNO>

GOOGLE_CALENDAR_MEETING_URL=https://<URL_RESERVA_CONSULTA>

GOOGLE_CALENDAR_GROOMING=https://<URL_RESERVA_ESTETICA>

GOOGLE_MAPS_URL=https://<URL_MAPS_OMEGA>

GOOGLE_SYNC_INTERVAL_MINUTES=15

# Meta / WhatsApp

WHATSAPP_TOKEN=<TOKEN_SYSTEM_USER>

WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID=<PHONE_NUMBER_ID>

WHATSAPP_BUSINESS_ACCOUNT_ID=<WABA_ID>

WHATSAPP_APP_ID=<APP_ID>

WHATSAPP_APP_SECRET=<APP_SECRET>

WHATSAPP_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN=<SECRETO_ALEATORIO>

WHATSAPP_TEMPLATES_SYNC_INTERVAL_MINUTES=60

WHATSAPP_AGRUPACION_SEGUNDOS=10

WHATSAPP_AGRUPACION_EMERGENCIA_SEGUNDOS=10

WHATSAPP_AGRUPACION_POLL_INTERVAL_SEGUNDOS=1

WHATSAPP_AGRUPACION_RECLAMO_HUERFANO_MINUTOS=5

WHATSAPP_WORKER_RECLAMO_HUERFANO_SEGUNDOS=300

WHATSAPP_FLUJO_RECORDATORIO_MINUTOS=30

WHATSAPP_FLUJO_CIERRE_ADICIONAL_MINUTOS=30

WHATSAPP_ATENCION_HUMANA_HORAS=24

WHATSAPP_ATENCION_HUMANA_POLL_INTERVAL_SEGUNDOS=30

WHATSAPP_ATENCION_HUMANA_REINTENTO_SEGUNDOS=300

WHATSAPP_LEGACY_POLL_INTERVAL_SEGUNDOS=5

WHATSAPP_LAB_MAX_INTENTOS=3

WHATSAPP_CONVERSATIONAL_ROUTER_ENABLED=false

# Anthropic Claude

ANTHROPIC_API_KEY=<SECRETO>

ANTHROPIC_TIMEOUT_MS=30000

# SMTP

SMTP_HOST=<HOST>

SMTP_PORT=587

SMTP_SECURE=false

SMTP_USER=<USUARIO>

SMTP_PASSWORD=<SECRETO>

SMTP_FROM="Omega Hospital Veterinario <notificaciones@dominio>"

## 6.2 Inventario y validación de variables

| Variable / grupo | Estado | Validación operativa |
| --- | --- | --- |
| NODE_ENV | Obligatoria | Exactamente production; controla cookies y modo de ejecución. |
| PORT | Opcional | 3000 recomendado; no exponer a Internet. |
| LOG_LEVEL | Opcional | info en operación; debug sólo temporal y sin datos sensibles. |
| OMEGA_TIMEZONE | Recomendada | America/Mexico_City; alinear servidor y negocio. |
| DB_HOST/PORT/NAME/USER/PASSWORD | Obligatorias | Cuenta de mínimo privilegio; TLS si es remota. |
| SESSION_SECRET | Obligatoria | Aleatoria, >=48 bytes; rotarla invalida sesiones. |
| LABS_RESULT_FILE_STORAGE | Obligatoria | Ruta persistente, privada y respaldada. |
| ADMIN_* | Base vacía | No reutilizar contraseña; cambiarla tras bootstrap. |
| GOOGLE_CLIENT_ID/SECRET/REFRESH_TOKEN | Si integra Google | Credenciales productivas; rotación documentada. |
| GOOGLE_CALENDAR_ID | Si integra Google | ID de sincronización, no página pública. |
| GOOGLE_CALENDAR_MEETING_URL | Agenda consulta | HTTPS completa para reservación de consulta. |
| GOOGLE_CALENDAR_GROOMING | Agenda estética | HTTPS completa para reservación de estética. |
| GOOGLE_MAPS_URL | Respuestas operativas | HTTPS completa; probar desde móvil. |
| GOOGLE_SYNC_INTERVAL_MINUTES | Opcional | Frecuencia; medir cuota y solapamiento. |
| WHATSAPP_TOKEN | Obligatoria WA | Token de system user de producción; no token temporal. |
| WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID | Obligatoria WA | Número registrado en Cloud API. |
| WHATSAPP_BUSINESS_ACCOUNT_ID | Obligatoria WA | WABA propietario de las plantillas. |
| WHATSAPP_APP_ID/APP_SECRET | Obligatorias webhook | Usadas para firma/autenticidad; secreto rotado. |
| WHATSAPP_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN | Obligatoria webhook | Aleatorio y coincidente con Meta. |
| WHATSAPP_*_INTERVAL/*_SEGUNDOS | Operativas | Cambiar sólo con evaluación de carga y ventana. |
| WHATSAPP_CONVERSATIONAL_ROUTER_ENABLED | Despliegue | Iniciar false; true sólo después de smoke tests. |
| ANTHROPIC_API_KEY | Flujos LLM | Clave dedicada a producción con límites/alertas. |
| ANTHROPIC_TIMEOUT_MS | Opcional | 30 s recomendado; probar ruta de timeout. |
| SMTP_* | Correo | Cuenta dedicada, TLS y remitente autorizado. |
| OMEGA_WHATSAPPS | No usar | Aparece en ejemplo histórico, pero el código actual no la consume. |

## 6.3 Generación y control de secretos

openssl rand -hex 48   # SESSION_SECRET

openssl rand -hex 32   # WHATSAPP_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN

# Guardar salida directamente en el gestor de secretos; no en shell history compartido.

[ ] Escanear repositorio y artefacto con la herramienta corporativa; cero secretos confirmados.

[ ] Registrar dueño, fecha de creación, próxima rotación y método de revocación de cada secreto.

[ ] No reiniciar por un cambio de configuración hasta validar sintaxis, impacto y plan de reversa.

[ ] Comparar sólo nombres y huellas; nunca imprimir valores completos en logs o bitácora.

# 7. PostgreSQL, respaldos, migraciones e inserts obligatorios

## 7.1 Aprovisionamiento de base de datos

Usar PostgreSQL 16 para coincidir con CI. En instalación local, crear un rol exclusivo. En servicio administrado, usar una cadena equivalente, TLS obligatorio y backups automáticos. No usar el superusuario desde la aplicación.

# Sólo si PostgreSQL se hospeda en este servidor

sudo apt install -y postgresql-16 postgresql-client-16

sudo systemctl enable --now postgresql

sudo systemctl status postgresql

sudo -u postgres createuser --pwprompt omega_app

sudo -u postgres createdb --owner omega_app --encoding=UTF8 omega_vet

psql "host=<HOST> port=5432 dbname=omega_vet user=omega_app sslmode=require" \

-c "select version(), current_database(), current_user;"

[ ] La conexión usa el rol omega_app y la base correcta.

[ ] Timezone, collation y encoding están documentados; encoding UTF8.

[ ] La política de conexiones y el pool 0–10 caben en el límite del servidor.

## 7.2 Respaldo previo y prueba de restauración

BACKUP_FILE=/var/backups/omega-vet/omega_vet_<AAAAmmdd_HHMM>_<SHA>.dump

sudo -u <USUARIO_BACKUP> pg_dump --format=custom --no-owner --no-acl \

--file="$BACKUP_FILE" "host=<HOST> dbname=omega_vet sslmode=require"

sudo sha256sum "$BACKUP_FILE" | sudo tee "${BACKUP_FILE}.sha256"

sudo pg_restore --list "$BACKUP_FILE" > /tmp/omega_restore_catalog.txt

test -s /tmp/omega_restore_catalog.txt

# Ensayo en base temporal aislada

sudo -u postgres createdb omega_restore_test

sudo -u postgres pg_restore --dbname=omega_restore_test --no-owner --no-acl "$BACKUP_FILE"

psql -d omega_restore_test -c "select count(*) from knex_migrations;"

sudo -u postgres dropdb omega_restore_test

Obligatorio: Un archivo existente no equivale a un respaldo válido. Registrar checksum, tamaño, catálogo de pg_restore y una restauración exitosa. Cifrar y aplicar retención.

## 7.3 Estado y ejecución de migraciones

cd /opt/omega-vet/releases/<RELEASE>

sudo -u omegavet env PM2_HOME=/var/lib/omega-vet/.pm2 pnpm run migrate:status

sudo -u omegavet env PM2_HOME=/var/lib/omega-vet/.pm2 pnpm run migrate

sudo -u omegavet env PM2_HOME=/var/lib/omega-vet/.pm2 pnpm run migrate:status

[ ] Guardar salida completa y duración de cada migración.

[ ] Confirmar que no quedan migraciones pendientes y que knex_migrations no tiene duplicados.

[ ] No ejecutar migrate:rollback automáticamente en producción; una reversa de código puede conservar esquema aditivo.

[ ] Si una migración falla, detener activación, preservar error y decidir restore o corrección revisada.

## 7.4 Seeds e inserts obligatorios

El comando pnpm run seed es únicamente para una base nueva y vacía. Los seeds actuales eliminan o repueblan permisos y catálogos; ejecutarlos sobre una base con usuarios o configuración puede destruir asociaciones. Para una base existente, usar migraciones o scripts one-shot idempotentes revisados.

Bloqueador B-02: En una base creada desde cero, el seed del administrador no asigna tipo_usuario=admin. Corregir el seed antes del release o ejecutar el UPDATE controlado de esta sección y validar exactamente un administrador activo.

### Secuencia para base nueva

1.  Confirmar que no existen tablas de negocio ni datos que deban conservarse.

2.  Ejecutar todas las migraciones.

3.  Corregir/revisar el seed del administrador.

4.  Ejecutar pnpm run seed una sola vez.

5.  Cambiar inmediatamente la contraseña bootstrap y validar MFA/controles externos si existen.

6.  Ejecutar todas las consultas del Apéndice B.

# Sólo base vacía y con aprobación del DBA

sudo -u omegavet pnpm run seed

# Ajuste one-shot si el seed aún no asigna el tipo correcto

psql "host=<HOST> dbname=omega_vet user=omega_app sslmode=require" -v ON_ERROR_STOP=1 <<'SQL'

BEGIN;

UPDATE usuarios

SET tipo_usuario = 'admin'

WHERE username = '<ADMIN_USERNAME>';

-- Verificar antes del COMMIT en la misma sesión.

SELECT id, username, tipo_usuario, estatus FROM usuarios

WHERE username = '<ADMIN_USERNAME>';

COMMIT;

SQL

### Datos mínimos esperados después de bootstrap

| Entidad | Esperado | Validación |
| --- | --- | --- |
| Permisos | 86 | 41 base + 45 granulares de agenda; sin códigos duplicados. |
| Zonas anatómicas | 11 | Catálogo completo y activo según negocio. |
| Categorías de laboratorio | 33 | Sin slugs duplicados. |
| Estudios de laboratorio | 785 | Relacionados con categorías existentes. |
| Áreas | 9 | consultas, estetica, cirugias, grooming, cardiologia, oftalmologia, terapia, dermatologia, neurologia. |
| Administrador | 1 o más | Activo, tipo admin y credenciales no bootstrap. |

### Plantillas internas obligatorias

| Slug | Estado esperado |
| --- | --- |
| emergencia-medica | Activa y predeterminada para su flujo. |
| agendar-cita-default | Activa y predeterminada. |
| resultados-laboratorio-default | Activa y predeterminada. |
| sin-coincidencia-default | Activa y predeterminada. |
| resultados-laboratorio-listos | Histórica; debe quedar inactiva. |
| resultados-laboratorio-listos-v2 | Activa; alineada con plantilla Meta aprobada. |

### Destinatarios de alertas

[ ] Al menos un usuario activo tipo Doctor con teléfono E.164 o formato aceptado y notificaciones_alertas=true.

[ ] Al menos un usuario activo tipo Recepción con teléfono válido y notificaciones_alertas=true.

[ ] Opcional: un Admin activo como fallback, con teléfono válido y alertas habilitadas.

[ ] Enviar alerta de prueba y confirmar recepción; la existencia del usuario no prueba el canal.

# 8. Integraciones externas

## 8.1 Google Calendar y enlaces públicos

Usar un proyecto de Google Cloud propiedad de Omega, no una cuenta personal del desarrollador. Configurar pantalla de consentimiento, credenciales OAuth y Calendar API. El refresh token puede generarse desde una estación administrativa y cargarse al gestor de secretos; no es necesario exponer un callback de desarrollo en producción.

[ ] Habilitar Google Calendar API en el proyecto productivo.

[ ] Configurar la pantalla OAuth como producción/publicada o documentar la expiración y renovación. En modo Testing, los refresh tokens pueden expirar rápidamente.

[ ] Registrar redirect URI exacta usada por el script de autorización; el helper actual usa http://localhost:3000/auth/google/callback para generación local.

[ ] Conceder sólo el alcance calendar.events requerido y documentar la cuenta propietaria.

[ ] Ejecutar pnpm run google:refresh-token en una estación segura; copiar únicamente el refresh token al secreto productivo.

[ ] Configurar GOOGLE_CALENDAR_ID con el ID interno; no confundirlo con los enlaces públicos de reserva.

[ ] Configurar GOOGLE_CALENDAR_MEETING_URL y GOOGLE_CALENDAR_GROOMING como HTTPS completas y GOOGLE_MAPS_URL como URL HTTPS móvil.

### Contrato del calendario de Consulta

La sincronización de reservas externas depende de textos concretos. Cualquier cambio editorial debe pasar por prueba de integración.

| Elemento | Valor esperado |
| --- | --- |
| Título | Contiene “Consultas Veterinarias”. |
| Descripción | Incluye exactamente: “Agenda aquí la cita de tu compañero de cuatro patas de forma rápida y sencilla.” |
| Pregunta | Teléfono |
| Pregunta | Nombre de la Mascota |
| Pregunta | Motivo de Consulta |
| Doctor genérico | Consultas Omega Generico; se crea/asocia automáticamente al sincronizar reservas externas. |

### Prueba Google

1.  Crear una reserva de prueba desde el enlace público de Consulta.

2.  Esperar el intervalo o ejecutar el mecanismo controlado de sincronización.

3.  Confirmar cita interna, tutor/paciente, teléfono y motivo sin duplicados.

4.  Modificar/cancelar según el flujo soportado y validar consistencia.

5.  Probar enlace de Estética y que WhatsApp no invoque Claude al entregarlo.

## 8.2 Meta WhatsApp Cloud API

Usar el WABA y número productivos, un system user con permisos mínimos y token no temporal. La aplicación llama Graph API v23.0; cualquier cambio de versión debe ser un release probado.

### Configuración

[ ] Crear/seleccionar Business Manager, WABA, aplicación y número; validar nombre y estado del número.

[ ] Generar token de system user con permisos adecuados; registrar expiración/rotación y custodio.

[ ] Configurar callback HTTPS: https://<DOMINIO>/webhooks/whatsapp.

[ ] Usar el mismo WHATSAPP_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN en Meta y .env.produccion.

[ ] Suscribir el campo messages y confirmar challenge de verificación.

[ ] Validar firmas con WHATSAPP_APP_SECRET y rechazar cargas inválidas sin procesarlas.

[ ] Configurar número y WABA IDs; no intercambiarlos.

[ ] Mantener WHATSAPP_CONVERSATIONAL_ROUTER_ENABLED=false durante el smoke test inicial.

### Plantillas de Meta

cd /opt/omega-vet/current

sudo -u omegavet pnpm run whatsapp:registrar-plantillas

sudo -u omegavet pnpm run whatsapp:registrar-plantillas-alertas

sudo -u omegavet pnpm run whatsapp:registrar-plantilla-resultados

sudo -u omegavet pnpm run whatsapp:estado-plantillas

| Plantilla Meta | Uso | Gate |
| --- | --- | --- |
| resultados_laboratorio_listos_v2 | Aviso seguro de resultados. | Aprobada y probada fuera de ventana. |
| alerta_emergencia_personal_v1 | Alerta a personal clínico. | Aprobada; llega a Doctor configurado. |
| alerta_recepcion_personal_v1 | Solicitud de Recepción. | Aprobada; llega a Recepción configurada. |
| Plantillas configurables activas | Mensajes fuera de ventana cuando aplique. | Registradas y nombre/idioma coincidentes. |

### Prueba de webhook e idempotencia

[ ] GET de verificación correcto; token incorrecto rechazado.

[ ] POST firmado aceptado; firma inválida rechazada.

[ ] Reenviar el mismo payload/wamid y comprobar una sola persistencia y una sola respuesta.

[ ] Confirmar estados sent/delivered/read y correlación con outbox.

[ ] Revisar que Nginx no modifique el cuerpo usado para validar la firma.

## 8.3 Anthropic Claude

Crear una API key dedicada al ambiente productivo, con dueño, límite de gasto, alertas y método de revocación. La aplicación usa el modelo claude-haiku-4-5-20251001 y envía x-api-key más anthropic-version.

[ ] Validar que la cuenta tiene acceso al modelo configurado y límites suficientes.

[ ] Configurar ANTHROPIC_TIMEOUT_MS y probar timeout, 401, 429 y 5xx sin respuesta duplicada.

[ ] Confirmar que menú, enlaces, resultados y rutas deterministas no llaman a Claude.

[ ] Confirmar una sola llamada para texto libre que requiere LLM, con agrupación previa.

[ ] No enviar secretos ni información clínica innecesaria; revisar política de retención y logs.

## 8.4 SMTP

[ ] Usar cuenta dedicada y remitente autorizado; probar TLS y autenticación.

[ ] Configurar SPF, DKIM y DMARC del dominio; validar recepción y carpeta no deseada.

[ ] Probar error temporal y permanente; evitar ciclos de reintento o fuga de datos.

[ ] Verificar que remitente, nombre visible y pie legal sean aprobados por Omega.

# 9. Nginx, TLS, sesiones, archivos y procesos

## 9.1 Precondición de código para reverse proxy

Antes del despliegue, agregar y probar confianza exacta en un solo proxy. Debe configurarse antes de session y rate limit. No usar trust proxy=true de forma indiscriminada. Validar también proxy=true en express-session si corresponde a la versión/configuración usada.

// Referencia conceptual; implementar y cubrir con prueba antes del release

app.set('trust proxy', 1);

// La sesión debe reconocer HTTPS a través de X-Forwarded-Proto

session({

proxy: true,

cookie: { secure: true, httpOnly: true, sameSite: 'lax' }

});

[ ] Login detrás de Nginx establece cookie Secure, HttpOnly y con SameSite esperado.

[ ] req.ip refleja el cliente esperado y no confía en encabezados de Internet fuera del proxy.

[ ] Rate limit diferencia clientes y no bloquea a todos por compartir la IP de Nginx.

## 9.2 Configuración Nginx de referencia

server {

listen 80;

server_name <DOMINIO>;

return 301 https://$host$request_uri;

}

server {

listen 443 ssl http2;

server_name <DOMINIO>;

ssl_certificate     /etc/letsencrypt/live/<DOMINIO>/fullchain.pem;

ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/<DOMINIO>/privkey.pem;

client_max_body_size 600m;

proxy_connect_timeout 15s;

proxy_send_timeout 120s;

proxy_read_timeout 120s;

location /api/whatsapp/alertas/eventos {

proxy_pass http://127.0.0.1:3000;

proxy_http_version 1.1;

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

proxy_set_header Connection '';

proxy_buffering off;

proxy_cache off;

proxy_read_timeout 1h;

}

location / {

proxy_pass http://127.0.0.1:3000;

proxy_http_version 1.1;

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

}

}

Webhook: No transformar el body del webhook en Nginx. La aplicación necesita el contenido íntegro para verificar autenticidad. Limitar por tamaño y método sólo después de probar Meta.

## 9.3 TLS y DNS

sudo nginx -t

sudo systemctl reload nginx

sudo snap install core

sudo snap refresh core

sudo snap install --classic certbot

sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/local/bin/certbot

sudo certbot --nginx -d <DOMINIO>

sudo certbot renew --dry-run

curl -fsS https://<DOMINIO>/health

[ ] A/AAAA apuntan al servidor correcto; si existe AAAA, IPv6 está realmente configurado.

[ ] Certificado cubre el hostname usado por Meta y usuarios; renovación automática probada.

[ ] HTTP redirige a HTTPS sin bucles; HSTS sólo después de validar todos los subdominios aplicables.

## 9.4 Persistencia y respaldos de archivos

[ ] LABS_RESULT_FILE_STORAGE apunta a /var/lib/omega-vet/lab-results y no a current/releases.

[ ] El usuario omegavet puede crear, leer y eliminar sólo según el flujo autorizado.

[ ] El directorio no es servido estáticamente por Nginx.

[ ] Backup cifrado, retención, restauración y borrado seguro están definidos.

[ ] Se monitorean espacio e inodos; alerta antes de 80% y acción crítica antes de 90%.

# 10. Procedimiento exacto de despliegue

## 10.1 Preflight en la ventana

[ ] Bitácora abierta, participantes presentes y no-go leído en voz alta.

[ ] Tag, SHA, checklist CI y aprobación UAT confirmados.

[ ] Estado actual de PM2, Nginx, PostgreSQL, disco, memoria y certificados guardado.

[ ] Backups de PostgreSQL y archivos completados; checksum y restore drill vigentes.

[ ] Release anterior identificado y compatible con el esquema posterior a migración.

[ ] Router conversacional configurado en false para el arranque inicial.

[ ] Recepción y personal de emergencia saben que se ejecutará una prueba controlada.

## 10.2 Preparar release inmutable

RELEASE_ID=<AAAAmmdd_HHMM_SHA>

RELEASE_DIR=/opt/omega-vet/releases/${RELEASE_ID}

sudo install -d -o omegavet -g omegavet -m 0750 "$RELEASE_DIR"

sudo -u omegavet git clone --filter=blob:none <URL_REPOSITORIO> "$RELEASE_DIR"

cd "$RELEASE_DIR"

sudo -u omegavet git fetch --tags --force

sudo -u omegavet git checkout --detach <TAG>

git rev-parse HEAD

git status --short

sudo -u omegavet ln -sfn /etc/omega-vet/.env.produccion .env

sudo -u omegavet pnpm install --prod --frozen-lockfile

[ ] SHA coincide con el aprobado y git status no contiene cambios.

[ ] Instalación usa lockfile sin resolver nuevas versiones.

[ ] No hay .env real dentro del repositorio; sólo symlink a /etc/omega-vet.

## 10.3 Verificación previa sin arrancar

cd "$RELEASE_DIR"

node --version

pnpm --version

pnpm run migrate:status

test -d /var/lib/omega-vet/lab-results

test -r .env

sudo -u omegavet test -w /var/lib/omega-vet/lab-results

nginx -t

## 10.4 Backup y migración

1.  Ejecutar el respaldo de 7.2 y registrar checksum/ruta.

2.  Ejecutar migrate:status; comparar con la lista ensayada.

3.  Ejecutar pnpm run migrate y guardar salida/duración.

4.  Ejecutar migrate:status nuevamente y consultas de consistencia del Apéndice B.

5.  Si es base vacía, ejecutar el bootstrap de 7.4; nunca seed completo sobre producción existente.

## 10.5 Activar código y proceso

sudo ln -sfn "$RELEASE_DIR" /opt/omega-vet/current

cd /opt/omega-vet/current

sudo -u omegavet env PM2_HOME=/var/lib/omega-vet/.pm2 \

pm2 startOrRestart ecosystem.config.js --update-env

sudo -u omegavet env PM2_HOME=/var/lib/omega-vet/.pm2 pm2 save

sudo -u omegavet env PM2_HOME=/var/lib/omega-vet/.pm2 pm2 status

sudo -u omegavet env PM2_HOME=/var/lib/omega-vet/.pm2 pm2 logs --lines 100 --nostream

curl -fsS http://127.0.0.1:3000/health

curl -fsS https://<DOMINIO>/health

[ ] PM2 muestra exactamente una instancia online y cero ciclos anómalos de restart.

[ ] No hay errores de migración, variables, Google, Meta, Claude, SMTP ni permisos de archivos.

[ ] Health local y público responden 200; TLS válido.

## 10.6 Pruebas base con router apagado

[ ] Login, logout y sesión segura detrás de Nginx.

[ ] Permisos, usuarios y edición de tipo/notificaciones.

[ ] Agenda y sincronización Google controlada.

[ ] Carga/descarga de laboratorio y conversión de DOCX.

[ ] Panel de métricas y pestañas de WhatsApp.

[ ] Webhook Meta verificado y un mensaje de prueba por ruta legacy/segura según el diseño.

# 11. Plan de pruebas

## 11.1 CI y calidad antes de tag

pnpm install --frozen-lockfile

pnpm run lint

pnpm run format:check

pnpm test

pnpm run migrate:test

pnpm run seed:test

La referencia actual del proyecto es 69 suites y 1533 pruebas. Registrar la cifra real del tag; un cambio en cantidad requiere explicación, no una comparación ciega.

[ ] Cero pruebas fallidas y cero migraciones pendientes en DB de prueba PostgreSQL 16.

[ ] Pruebas específicas de webhook idempotente, outbox, agrupación, menú, emergencias, recepción, resultados, enlaces, alertas y enrutamiento previo a Claude.

[ ] Escaneo de dependencias y secretos revisado; hallazgos aceptados por responsable, no ignorados automáticamente.

[ ] Prueba de build/install con --prod --frozen-lockfile en imagen/VM limpia.

## 11.2 Pruebas de staging

| Área | Caso | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura | Reinicio de VM, autoarranque PM2/Nginx, una instancia, logs rotados. | Servicios regresan sin intervención. |
| Sesión | Login detrás de TLS, cookie Secure/HttpOnly, expiración/logout. | Sin loop de login ni cookie por HTTP. |
| Archivos | 10 archivos cercanos al límite y combinación DOCX/PDF. | Sin 413/timeout; archivos privados. |
| Google | Reserva externa, sincronización, campos exactos y no duplicado. | Cita interna coherente. |
| Meta | Challenge, firma, wamid duplicado, estados de entrega. | Una persistencia/una respuesta. |
| Claude | Texto libre, timeout, 429, 5xx y ruta determinista. | Fallback controlado, cero duplicados. |
| Alertas | Emergencia y recepción con usuarios configurados. | Personal correcto recibe una alerta. |
| Reversa | Cambiar symlink al release anterior y reiniciar. | Servicio vuelve dentro del RTO. |
| Restore | Restaurar DB y muestra de archivos. | Datos consultables y consistentes. |

## 11.3 Smoke test productivo

[ ] GET /health por localhost y dominio; HTTP 200.

[ ] Conexión SQL explícita y SELECT sobre knex_migrations.

[ ] Login de cuenta de prueba y cierre de sesión; cookie segura.

[ ] Vista de usuarios/permisos y métricas sin 5xx.

[ ] Crear una cita controlada y confirmar sincronización.

[ ] Subir y descargar un archivo de laboratorio no sensible de prueba.

[ ] Enviar correo de prueba a cuenta controlada.

[ ] Verificar webhook Meta y mensaje controlado desde número permitido.

[ ] Confirmar una sola instancia PM2 y jobs sin ejecución duplicada.

## 11.4 UAT del flujo WhatsApp

| Caso | Ejecución | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Menú inmediato | Enviar “menu” y variaciones. | Menú se entrega sin esperar la ventana; Claude no es llamado. |
| Agrupación normal | Enviar 3 fragmentos dentro de 10 s. | Una agrupación y una sola respuesta. |
| Emergencia | Seleccionar Emergencia y escribir descripción en fragmentos. | Respeta ventana para completar; genera atención prioritaria y alerta. |
| Sin doble fallback | Forzar ruta con LLM válido. | No sale mensaje absoluto previo; sólo la respuesta final. |
| Consulta | Elegir agendar Consulta. | Texto determinista + HTTPS correcta; cierre confirmado; cero Claude. |
| Estética | Elegir agendar Estética. | Texto determinista + HTTPS correcta; cierre confirmado; cero Claude. |
| URL ausente/inválida | Temporalmente probar en staging. | No envía URL; transfiere a Recepción; conversación humana. |
| Recepción | Solicitar humano. | Estado atención_humana, alerta a destinatario y sin automatismo invasivo. |
| Resultados | Solicitar/enviar/reintentar resultado. | Autorización, plantilla correcta e idempotencia. |
| Medios | Enviar medios soportados/no interpretables. | Agrupa; respuesta determinista cuando no puede interpretar. |
| Duplicado | Reenviar mismo wamid/webhook. | Sin nuevo procesamiento ni mensaje duplicado. |
| Fallo saliente | Simular error Meta. | Conversación no cierra; outbox conserva reintento controlado. |
| Caducidad | Dejar flujo inactivo. | Recordatorio/cierre según tiempos configurados. |
| SSE | Mantener panel de alertas abierto. | Eventos sin buffering ni desconexiones tempranas. |

## 11.5 Criterios de aprobación

[ ] Cero respuestas duplicadas en todos los casos y cero llamadas Claude en rutas deterministas.

[ ] Emergencias y solicitudes de Recepción generan alerta al perfil correcto en tiempo acordado.

[ ] Outbox conserva fallos reintentables y sólo cierra conversación tras confirmación de Meta cuando corresponde.

[ ] No hay errores 5xx sostenidos, migraciones pendientes, reinicios de PM2 ni crecimiento anómalo de colas.

[ ] Operaciones Omega firma la experiencia de menú, textos, enlaces y escalamiento.

# 12. Activación gradual de WhatsApp

La bandera WHATSAPP_CONVERSATIONAL_ROUTER_ENABLED sólo clasifica mensajes nuevos; las asignaciones ya persistidas conservan su ruta. Esta característica permite una activación controlada, pero no mueve conversaciones existentes automáticamente.

## 12.1 Fase A — aplicación estable, router nuevo apagado

1.  Arrancar con WHATSAPP_CONVERSATIONAL_ROUTER_ENABLED=false.

2.  Completar smoke test base, webhook, persistencia y métricas.

3.  Revisar que no existan mensajes reales esperando sin dueño antes de cambiar la bandera.

4.  Registrar métricas base: volumen, errores, outbox, tiempos, llamadas Claude y alertas.

## 12.2 Fase B — activar mensajes nuevos

sudoedit /etc/omega-vet/.env.produccion

# Cambiar únicamente:

WHATSAPP_CONVERSATIONAL_ROUTER_ENABLED=true

cd /opt/omega-vet/current

sudo -u omegavet env PM2_HOME=/var/lib/omega-vet/.pm2 \

pm2 restart ecosystem.config.js --update-env

sudo -u omegavet env PM2_HOME=/var/lib/omega-vet/.pm2 pm2 status

1.  Ejecutar UAT WhatsApp con números controlados.

2.  Observar por al menos 30–60 minutos sin errores críticos ni duplicados.

3.  Autorizar apertura general sólo con firma de Release Lead y Operaciones.

## 12.3 Reversa funcional rápida

sudoedit /etc/omega-vet/.env.produccion

WHATSAPP_CONVERSATIONAL_ROUTER_ENABLED=false

cd /opt/omega-vet/current

sudo -u omegavet env PM2_HOME=/var/lib/omega-vet/.pm2 \

pm2 restart ecosystem.config.js --update-env

Alcance de la bandera: La desactivación afecta mensajes nuevos. Antes de declarar reversa completa, identificar conversaciones ya asignadas al flujo nuevo y decidir si deben cerrarse, atenderse manualmente o conservarse.

## 12.4 Umbrales de detención sugeridos

| Señal | Umbral de detención | Acción |
| --- | --- | --- |
| Duplicados | Cualquier mensaje saliente duplicado confirmado. | Apagar router; preservar IDs y logs. |
| Emergencias | Alerta no entregada o retraso sobre SLA acordado. | Atención manual inmediata y no-go. |
| Errores Meta | 5xx/4xx sostenidos o token inválido. | Apagar router; validar proveedor/credencial. |
| Outbox | Pendientes crecen durante 10 min sin drenar. | Detener activación; revisar worker y API. |
| Claude | Llamadas en rutas deterministas o costo anómalo. | Apagar router; revisar auditoría de enrutamiento. |
| PM2 | Más de una instancia o reinicios repetidos. | Detener tráfico y corregir proceso. |
| DB | Locks prolongados, conexiones agotadas o error de escritura. | No-go; intervención DBA. |

# 13. Monitoreo, reversa y cuidado posterior

## 13.1 Panel operativo mínimo

| Componente | Señales | Frecuencia inicial |
| --- | --- | --- |
| PM2/Node | estado, restarts, RSS, CPU, excepciones, lag. | Continuo / 5 min |
| Nginx | 2xx/4xx/5xx, latencia, 413, 499, TLS. | Continuo / 5 min |
| PostgreSQL | conexiones, locks, consultas lentas, disco, backup. | 5–15 min |
| Archivos | uso de disco/inodos, permisos, errores de conversión. | 15 min |
| WhatsApp | webhooks, agrupación, outbox, duplicados, alertas, SLA. | Continuo / 5 min |
| Google | invalid_grant, cuota, fallos de sincronización y duplicados. | 15 min |
| Claude | latencia, 401/429/5xx, llamadas por ruta y costo. | 15 min |
| SMTP | rechazos, latencia, bounce y autenticación. | 30 min |

## 13.2 Consultas/órdenes rápidas

sudo -u omegavet env PM2_HOME=/var/lib/omega-vet/.pm2 pm2 status

sudo -u omegavet env PM2_HOME=/var/lib/omega-vet/.pm2 pm2 logs --lines 200 --nostream

sudo journalctl -u nginx --since "30 minutes ago" --no-pager

sudo tail -n 200 /var/log/nginx/error.log

curl -fsS https://<DOMINIO>/health

psql "host=<HOST> dbname=omega_vet user=omega_app sslmode=require" \

-c "select now(), count(*) from knex_migrations;"

df -h /var/lib/omega-vet/lab-results

df -i /var/lib/omega-vet/lab-results

## 13.3 Reversa de código

Preferir reversa de bandera si el defecto está sólo en el flujo nuevo. Para reversa de código, confirmar que el release anterior tolera el esquema migrado. No ejecutar rollback de migraciones a ciegas.

PREVIOUS_RELEASE=/opt/omega-vet/releases/<RELEASE_ANTERIOR>

test -d "$PREVIOUS_RELEASE"

sudo ln -sfn "$PREVIOUS_RELEASE" /opt/omega-vet/current

cd /opt/omega-vet/current

sudo -u omegavet env PM2_HOME=/var/lib/omega-vet/.pm2 \

pm2 startOrRestart ecosystem.config.js --update-env

curl -fsS http://127.0.0.1:3000/health

curl -fsS https://<DOMINIO>/health

[ ] Registrar motivo, hora, responsable y mensajes/conversaciones afectadas.

[ ] Ejecutar smoke del release anterior y validar que jobs sigan en una sola instancia.

[ ] Mantener el release fallido intacto para análisis; no borrar logs/evidencia.

## 13.4 Restauración de base de datos — último recurso

Una restauración reemplaza datos posteriores al backup y requiere una decisión de incidente. Detener escrituras, conservar un dump del estado fallido, estimar pérdida, comunicar a negocio y restaurar sólo con aprobación DBA + Release Lead.

1.  Detener aplicación/ingreso de tráfico y registrar hora exacta de corte.

2.  Respaldar el estado fallido para análisis y posible reconciliación.

3.  Restaurar en una base nueva si es posible; validar antes de apuntar producción.

4.  Restaurar archivos coherentes con el mismo punto temporal.

5.  Ejecutar SQL de control, smoke test y reconciliar mensajes/eventos ocurridos durante la ventana.

## 13.5 Cuidado posterior

| Momento | Revisión |
| --- | --- |
| 24 horas | Errores, duplicados, outbox, alertas, llamadas/costo Claude, Google, disco, feedback de Recepción. |
| 72 horas | Tendencias, reintentos, tiempos de atención, expiraciones, templates Meta y estabilidad PM2. |
| 7 días | Backups/restaurabilidad, costos, capacidad, incidentes, deuda técnica y cierre formal. |

# Apéndice A. Hoja de control de ejecución

## Aprobación

[ ] Bloqueadores cerrados

[ ] Tag/SHA aprobados

[ ] UAT staging firmado

[ ] Ventana y contactos confirmados

## Infraestructura

[ ] Node/pnpm/PM2 correctos

[ ] Nginx/TLS válidos

[ ] Firewall correcto

[ ] Disco e inodos con capacidad

[ ] Una sola instancia

## Configuración

[ ] .env.produccion protegido

[ ] Symlink .env correcto

[ ] Secretos rotables

[ ] Router inicialmente false

## Datos

[ ] Backup + checksum

[ ] Restore drill

[ ] Migraciones completas

[ ] Catálogos validados

[ ] Admin correcto

[ ] Doctor y Recepción con alertas

## Integraciones

[ ] Google ida/vuelta

[ ] Meta webhook/firma

[ ] Plantillas aprobadas

[ ] Claude limitado

[ ] SMTP entregado

## Pruebas

[ ] Smoke base

[ ] UAT WhatsApp

[ ] Sin duplicados

[ ] Sin Claude determinista

[ ] Alertas recibidas

## Cierre

[ ] Métricas estables

[ ] Evidencia adjunta

[ ] Reversa no requerida o documentada

[ ] Hypercare asignado

## Firmas

| Rol | Nombre | Decisión | Fecha/hora |
| --- | --- | --- | --- |
| Release Lead |  | GO / NO-GO |  |
| Infraestructura |  | GO / NO-GO |  |
| DBA |  | GO / NO-GO |  |
| Operaciones Omega |  | GO / NO-GO |  |
| Seguridad / privacidad |  | GO / NO-GO |  |

# Apéndice B. Consultas SQL de validación

Uso: Ejecutar con -v ON_ERROR_STOP=1, guardar salida en la bitácora y revisar nombres reales de columnas si una migración futura cambia el esquema. Estas consultas son de lectura salvo el UPDATE explícito del administrador.

## B.1 Migraciones y catálogos

SELECT name, batch, migration_time

FROM knex_migrations

ORDER BY id DESC;

SELECT COUNT(*) AS permisos FROM permisos;

SELECT COUNT(*) AS zonas FROM zonas_anatomicas;

SELECT COUNT(*) AS categorias FROM categorias_laboratorio;

SELECT COUNT(*) AS estudios FROM estudios_laboratorio;

SELECT COUNT(*) AS areas FROM areas;

SELECT codigo, COUNT(*)

FROM permisos

GROUP BY codigo

HAVING COUNT(*) > 1;

SELECT slug, COUNT(*)

FROM plantillas_whatsapp

GROUP BY slug

HAVING COUNT(*) > 1;

## B.2 Áreas y plantillas

SELECT id, nombre, slug, activo

FROM areas

ORDER BY slug;

SELECT slug, nombre, activo, predeterminada

FROM plantillas_whatsapp

WHERE slug IN (

'emergencia-medica',

'agendar-cita-default',

'resultados-laboratorio-default',

'sin-coincidencia-default',

'resultados-laboratorio-listos',

'resultados-laboratorio-listos-v2'

)

ORDER BY slug;

## B.3 Usuarios y destinatarios de alertas

SELECT tipo_usuario, estatus, notificaciones_alertas, COUNT(*)

FROM usuarios

GROUP BY tipo_usuario, estatus, notificaciones_alertas

ORDER BY tipo_usuario, estatus;

SELECT id, username, tipo_usuario, estatus,

notificaciones_alertas,

CASE WHEN telefono IS NULL OR btrim(telefono) = '' THEN 'SIN_TELEFONO'

ELSE 'CON_TELEFONO' END AS telefono_estado

FROM usuarios

WHERE estatus = 'Activo'

AND notificaciones_alertas = true

ORDER BY tipo_usuario, username;

SELECT COUNT(*) AS admins_activos

FROM usuarios

WHERE tipo_usuario = 'admin' AND estatus = 'Activo';

## B.4 Colas, alertas y conversaciones

Ajustar nombres de estados a los definidos en el modelo. La meta es detectar backlog y registros estancados antes y después del release.

SELECT estado, COUNT(*)

FROM outbox_whatsapp

GROUP BY estado

ORDER BY estado;

SELECT estado, COUNT(*)

FROM alertas_atencion_whatsapp

GROUP BY estado

ORDER BY estado;

SELECT estado, COUNT(*)

FROM conversaciones_whatsapp

GROUP BY estado

ORDER BY estado;

-- Revisar los registros más antiguos pendientes

SELECT * FROM outbox_whatsapp

WHERE estado IN ('pendiente', 'error')

ORDER BY created_at ASC

LIMIT 20;

# Apéndice C. Registro de pruebas y evidencia

| ID | Prueba | Resultado | Evidencia / enlace | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Health local/público |  |  |  |
| P-02 | Login y cookie segura |  |  |  |
| P-03 | PostgreSQL/migraciones |  |  |  |
| P-04 | Archivos laboratorio |  |  |  |
| P-05 | Google Calendar |  |  |  |
| P-06 | Meta webhook/firma |  |  |  |
| P-07 | Plantillas Meta |  |  |  |
| P-08 | Menú inmediato |  |  |  |
| P-09 | Agrupación sin duplicados |  |  |  |
| P-10 | Emergencia y alerta |  |  |  |
| P-11 | Recepción y alerta |  |  |  |
| P-12 | Consulta/Estética sin Claude |  |  |  |
| P-13 | Resultados laboratorio |  |  |  |
| P-14 | Timeout/error Claude |  |  |  |
| P-15 | Reversa funcional/código |  |  |  |

## Registro de incidentes durante la ventana

| Hora | Síntoma | Impacto | Acción | Decisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Cierre de release

[ ] Release productivo confirmado o reversa terminada.

[ ] Estado de conversaciones/outbox/alertas revisado.

[ ] Backups y evidencias archivados con control de acceso.

[ ] Credenciales temporales revocadas y contraseña bootstrap cambiada.

[ ] Incidentes y deuda técnica convertidos en tickets con dueño y fecha.

[ ] Sesiones de revisión 24 h, 72 h y 7 días agendadas.

# Apéndice D. Fuentes oficiales y supuestos

Las versiones y procedimientos externos cambian. Validar estas fuentes en staging antes de cada release; el lockfile y el tag aprobado prevalecen para reproducibilidad.

Node.js 24 — archivo de versiones

Node.js 24 — release más reciente

pnpm — instalación

PostgreSQL — descargas Linux

PostgreSQL Apt Repository

PM2 — quick start

PM2 — startup script

PM2 — graceful shutdown

Nginx — proxy module

Certbot — Nginx

Google OAuth web server

Google Calendar API

Google OAuth policies

Meta WhatsApp Cloud API — inicio

Meta WhatsApp — webhooks

Meta WhatsApp — message templates

Anthropic API overview

## Supuestos de este documento

Un solo servidor de aplicación. Si se requieren varias réplicas, los jobs deben extraerse o coordinarse con locks distribuidos antes de escalar.

Nginx es el único reverse proxy confiable. Si hay CDN o balanceador adicional, recalcular trust proxy y cadena de IPs.

PostgreSQL 16 y Ubuntu 24.04 LTS son la base recomendada; equivalentes administrados requieren pruebas iguales.

Los nombres de tabla/columna del Apéndice B reflejan el esquema inspeccionado al emitir este plan; validar contra el tag final.

Este plan no sustituye políticas corporativas de seguridad, privacidad, continuidad o cambios; debe integrarse a ellas.

# Fin del documento

El release se considera terminado únicamente después del cierre técnico, la firma operativa y la programación del cuidado posterior.